TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

****

**MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

*Người hướng dẫn*: **TS LÊ NGỌC THẠCH**

*Người thực hiện*: **NGUYỄN HỮU TÀI - 518H0558**

**TRẦN NGỌC THÁI SƠN – 518H0262**

**TRẦN VĂN AN - 518H0127**

**LÊ MINH HIẾU- 518H0179**

**BIÊN BẢN HỌP (THẢO LUẬN NHÓM):**

**Tuần 1** (25/10/2020 - 30/10/2020):

+-Đề tài: Study tool WebRTC Jitsi

- **Ngày 25/10/2020:** Cuộc họp bắt đầu lúc 15h ngày 25/10/2020 trên messenger nhóm và kéo dài trong vòng 1 giờ 30 phút

+ Trần Ngọc Thái Sơn đưa tài liệu lên cho các bạn đọc và tham khảo

+ Cuộc họp kéo dài 1 giờ 30 phút, nêu ra mục tiêu cần thực hiện và phân công nhiệm vụ cho từng người.

+ Trần Văn An được phân công tìm tài liệu và viết user story của đồ án.

+ Nguyễn Hữu Tài và Lê Minh Hiếu được giao nhiệm vụ tìm hiểu và viết phần giới thiệu về sản phẩm

- **Ngày 27/10/2020:** Cuộc họp bắt đầu lúc 17h ngày 27/10/2020 và kéo dài trong vòng 1 giờ.

+ Mọi người đưa tài liệu tìm hiểu và cùng bàn luận về vấn đề cần giải quyết.

+ Ai hoàn thành những gì thì đưa lên messenger hoặc gitHub cho mọi người cùng tham khảo và thực hiện.

- Ngày 29/10/2020: Cuộc họp bắt đầu lúc 19h ngày 29/10/2020 và kéo dài trong vòng 30 phút.

+ Đưa ra vấn đề mà đã được giao trong buổi đầu tiên.

+ Tổng kết những gì đã làm được trong tuần này.

+ Chuẩn bị kế hoạch cho tuần kế tiếp.

**Tuần 2** (02/11/2020-06/11/2020):

- **Ngày 02/11/2020**: Cuộc họp bắt đầu lúc 17h trên messenger nhóm và kéo dài trong vòng 1h.

+ Bàn về vấn đề để hoàn thành trong phần tiếp theo

+ Trần Văn An hoàn được 50% user story.

+ Nguyễn Hữu Tài và Lê Minh Hiếu tiếp tục viết Introduction của Requirement.

- **Ngày 05/11/2020**: Cuộc họp bắt đầu lúc 15h và kéo dài trong 30’

+ Trần Văn An hoàn thành user story.

+ Nguyễn Hữu Tài đưa các tài liệu về đồ án.

+ Trần Ngọc Thái Sơn hoàn thành 50% đặc tả SRS.

+ Bàn công việc cho tuần tiếp theo.

**Tuần 3** (09/11/2020-13/11/2020):

- **Ngày 09/11/2020**: Cuộc họp bắt đầu lúc 18h trên messenger nhóm và kéo dài 2h.

+ Bàn về vấn đề đang gặp phải (tiến độ chậm trễ).

+ Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề.

+ Đặt ra mục tiêu cuối tuần.

+ Tìm kiếm thêm tài liệu cho dự án.

- **Ngày 13/11/2020**: Cuộc họp bắt đầu lúc 16h và kéo dài trong 30’

+ Nêu ra bản thân đã hoàn thành công việc hay chưa.

+ Trần Ngọc Thái Sơn hoàn thành đặc tả SRS và mô tả với các thành viên trong nhóm một cách tóm tắt (Trừ phần giao diện phần mềm)

+ Bàn về mục tiêu trong tuần 4.

**Tuần 4** (16/11/2020-20/11/2020):

- Ngày 16/11/2020: Cuộc họp bắt đầu lúc 17h trên messenger nhóm và kéo dài 1h.

+ Đưa ra tài liệu về architecture design và screen design.

+ Phân công tiếp tục công việc

- Ngày 19/11/2020: Cuộc họp bắt đầu lúc 15h trên messenger nhóm và kéo dài 30’.

+ Đưa ra những tài liệu đã hoàn thành.

+ Tiếp tục bàn về architecture design và screen design.

**Tuần 5** (07/12/2020-11/12/2020):

- Ngày 07/12/2020: Bắt đầu cuộc họp trên messenger vào lúc 15h và kéo dài 2h.

+ Giao công việc cho các thành viên.

+ Bạn An được phân công hoàn thành Architecture Design, bạn Hiếu được phân công hoàn thành Class Diagram, bạn Sơn được phân công hoàn thành Sequence Diagram.

- Ngày 09/12/2020: Cuộc họp bắt đầu lúc 17h và kéo dài 1h.

+ Kiểm tra tiến độ công việc.

+ Đưa ra các vấn đề mà nhóm gặp phải và cùng giải quyết.

+ Đưa ra những thứ đã làm được trong vòng từ ngày 7 đến ngày 9.

- Ngày 11/12/2020: Cuộc họp bắt đầu lúc 16h

+ Hoàn thành các vấn đề được giao.

+ Đưa tài liệu và bài thực hiện lên github.